О подготовке общеобразовательных учреждений 
к новому 2012 – 2013 учебному году
В 2012 – 2013 учебном году в области будет функционировать 75 общеобразовательных муниципальных учреждений,  находящихся под надзором Роспотребнадзора, 

В целях своевременной подготовки общеобразовательных учреждений к учебному году в  мае 2012 года   в комитет образования ЕАО и отделы образования муниципальных районов подготовлена информация о приоритетных направлениях улучшения материально-технической базы общеобразовательных учреждений, включающих: 

- ремонт систем водоснабжения, канализации, отопления, освещения, санитарно-технического оборудования; 

- оснащение необходимым технологическим оборудованием пищеблоков;

- оборудование учебных помещений необходимой учебной мебелью.

На 01.06.2012  все  75 общеобразовательных учреждений  нуждались  в проведении косметического ремонта, 34 - в замене учебной мебели , 18 – в замене технологического оборудования школьных столовых.

Основные ремонтные работы  (косметический ремонт учебных кабинетов, спортивных залов, замена окон, ремонт  систем отопления, сетей и источников водоснабжения, сетей канализации, систем искусственного освещения) в большинстве школ начнутся по окончании оздоровительной кампании, т.е.  после 20 июля.

Закуплены новые комплекты учебной мебели, в  12 школ, в  18  школьных столовых закуплено технологическое оборудование в рамках областной целевой  программы  «Программа реализации в 2011-2012 годах экспериментального проекта по совершенствованию питания в общеобразовательных учреждениях Еврейской автономной области». 

Установка оборудования будет осуществляться по окончании летней оздоровительной кампании до 01.09.2012. 

В соответствии с ежегодным планом комитетом образования ЕАО, в целях обеспечения безопасных условий учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях области, издан приказ № 355 от 05.06.2012 «О проведении приемки общеобразовательных учреждений к началу 2012-2013 учебного года».

 Приказом утвержден график приемки общеобразовательных учреждений.  Создана приемочная комиссия, в состав которой вошли  представители  Управления Роспотребнадзора по ЕАО,  Главного управления МЧС России по ЕАО,  Управления внутренних дел по ЕАО, Управления федеральной службы безопасности России по ЕАО. 

Работа приемочной комиссии будет осуществляться в период с 14 по 30 августа 2012 года. 
